资阳环境学院

招 标 文 件

招 标 人：   资阳环境学院      （盖单位章）

二O二四年肆月

目  录

第一章  招标邀请函	03

第二章  投标人须知	04

招标项目概况	04

投标资格要求	04

招标文件质疑与澄清	04

投标文件要求	05

开标	05

其他内容	06

第三章  合同主要条款及格式	07

合同条款及格式	07

第四章  投标文件格式	11

封面	11

目录	12

（一）投标函	13

（二）法定代表人身份证明	14

（三）授权委托书	15

（四）投标人基本情况表	16

（五）招标文件要求提供的材料（复印件）	17

投标邀请书

：

我单位为资阳环境科技职业技术学院，现对我项目资阳环境学院2#综合实训楼消防工程招标，特函邀请贵公司参加投标。

1、施工地点：资阳市雁江区

2、投标截止时间：2024年  4 月 14号

3、收到招标文件后，请于3日内以电话、微信、传真形式确认是否参与投标，谢谢合作。

招标人地址：资阳环境学院

联系人：兰燕

联系电话：13882020843

传真号码：

资阳环境科技职业学院

2024年 4月 4日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| （一） 招 标 项 目 概 况 | 招标人 | 名称：资阳环境科技职业学院 地址：资阳市雁江区 联系人：兰燕 电话：13882020843 |
|  | 项目名称 | 资阳环境学院2#综合实训楼消防工程 |
|  | 建设地点 | 资阳市雁江区 |
|  | 招标范围 |  |
|  | 计划工期 | 计划工期： 30 日历天 |
|  | 质量要求 | 该工程以业主组织有关单位根据国家现行相关规范验收，确认合格为准。 |
| （二） 投 标 资 格 要 求 | 投标人资质 | 具备独立法人资格的建筑工程施工资质的施工单位及企业，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
|  | 特别说明 | 不接受联合体投标，不组织踏勘现场，不召开投标预备会。 |
| （三） 招标 文件 质疑 与 澄清 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间3天前，以书面形式向招标人提出澄清要求，招标人要以书面形式进行回复。 |
|  | 招标人书面澄清的时间 | 无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3日前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足3日的，则相应延长投标截止时间。 |
|  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 应于投标截止日期至少3日前 |
|  | 投标截止时间 | 2024 年 4 月 14 日上午 11 时整 |
|  | 投标有效期 | 2024 年 4 月 14 日上午 11 时整 |
| （四） 投标 文件 要求 | 投标文件组成 | （1）封面；（2）目录；（3）投标函；（4）法定代表人身份证明；（5）授权委托书；（6）投标人基本情况表；（7）企业营业执照、企业资质证书；（8）招标文件要求提供的其他材料。 |
|  | 投标文件份数 | 投标文件正本一份，副本一份；当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
|  | 投标文件编制 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并应按附后的“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制。 |
|  | 签字和盖章要求 | 投标文件封面除盖投标人单位公章，还须加盖法定代表人章。招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。投标文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位章。 |
|  | 投标费用 | 投标人自行承担 |
|  | 装订要求 | 投标文件内容分别装订成册；每册采用左侧书本装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
|  | 封套上写明 | 投标工程名称：资阳环境学院2#综合实训楼工程 招标人名称：资阳环境学院 投标人名称：（投标人全称） 投标文件在2024 年 4 月 14 日上午 11 时整前不得开启 |
|  | 投标文件的递交 | 地点：资阳环境学院综合楼3楼310 时间：2024 年 4月 14 日上午 11 时整（北京时间） |
| （五） 开标 | 开标时间和地点 | 开标时间：招标人自行组织开标 开标地点：招标人通知为准 |
|  | 投标人出席开标会议 | 所有投标人的法定代表人或其委托代理人须准时参加开标会议。由投标人法定代表人出席开标会会议的须提供身份证明书，若由委托代理人出席开标会议的须提供附有法定代表人身份证明书的出席开标会议授权委托书。 |
|  | 开标程序 | 由招标人自行开标 |
| （六） 其 他 内 容 | 合同签订 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，给招标人造成的损失中标人予以赔偿。 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 |
|  | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； |

第三章  合同主要条款及格式

招标方：

中标方：

鉴于招标方2024年     月     日接受中标方对本合同工程的施工投标，双方根据《中华人民共和国民法典》、本合同工程的招标文件、投标文件及其他有关规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

3.1 合同工程内容：资阳环境学院2#综合实训楼消防工程，总建筑面积3623.16㎡，总消控室在综合楼。本工程为交钥匙工程，无缺陷包干。根据甲方提供的图纸及国家规范要求，本工程包含但不仅限于以下内容：

1、消防给水系统：室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统等。

2、电气火灾系统：

1）火灾自动报警及联动控制系统，消防电源监控系统，包含消火栓启泵按钮的安装、调试。

2) 消防供电系统及应急照明，包含应急照明柜后所有内容，含配管、穿（电缆）线、用电器等全部内容。

3、灭火器的设置与安装。

4、排烟系统：包括但不限于挡烟垂壁、卫生间新风系统等。

5、室外总平：室内消火栓系统的室外管道及阀门，消防报警及联动系统的室外管线。

6、其他：本项目所有消防桥架（含抗震支架）、防火封堵、所有消防相关检测、所有相关资料、及本项目消防验收（验收要求一次性通过）。

7、除此另有约定外，工程承包范围包括完成上述工程内容及与其相关的所有工作内容，为完成施工图纸和国家规范要求的所有应由乙方负责的工作所需要提供的所有材料、机械、设备及人员的服务，以及采取的技术保证措施。

8、非因甲方原因包干总价不做调整。

3.2 中标方式

本工程采用全费用总价包干的形式承包，包括但不限于材料、人工、机械、安全、文明、税金等。

3.3 施工队伍

中标方派驻现场的负责人：             。

本合同工程不得转包和违法分包。

本合同在实施中，如中标方的施工队伍素质、力量、机械配备不符合投标文件的承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，招标方有权要求其整改并充实施工力量，中标方必须接受，否则作违约处理，直至中止合同，相应后果自行负责。

3.4 工程承包价格

3.4.1  本合同工程采用总价包干合同中标方式，即人民币         万元。除招标方主动进行设计变更外，合同总价不得调整。该报价均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、运费和政策性文件规定费用等所有费用。

3.4.2 若发生不可抗力的因素造成工程费用增加和中标方损失的，招标方将根据实际情况给予一定补偿。但中标方可以预见、预防而中标方没有及时预见或预防不力造成的损失，招标方不予补偿，其工期和费用损失由中标方负责。

3.5.3 具体施工项目见项目建设清单（附后）

3.5 施工场地交接

3.5.1  招标方负责将工程施工所必须的电源以及施工道路，施工区域范围内的通电、用水由中标方自行解决。

3.5.2  工程验收后符合质量要求，自双方签署工程交工验收证书之日起的七日内，中标方的人员、机具、材料必须全部退场并清理好施工现场，若拖延清场则按拖延工期处罚。

3.6 工程质量及其管理

3.6.1  中标方必须严格按双方确认的设计图纸精心组织施工、记录和检验，通过健全质量保证体系和质量检查制度，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到一次性验收合格标准。该工程以业主组织有关单位根据国家现行相关规范验收，确认合格为准。

3.6.2  招标方委托的现场管理人员将代表招标方监督、检验中标方的施工质量、进度及现场管理等，中标方应服从其管理。施工中如发现设计、质量、材料等问题，应及时通知现场管理人员，其处理办法必须经现场管理人员签字同意认可后方能实施。

3.7 工期及开工要求

3.7.1  本工程合同工期为 30  日历天，开工日期以招标方发出开工通知单后第三天起算，中标方应在合同工期范围内完成招标文件规定的全部工程内容。

3.7.2  合同工期如遇下列情况，经双方协商，可作相应顺延：

⑴ 重大设计变更而确实影响到施工进度。

⑵ 招标方未按合同规定支付工程款并确实影响到施工进度。

⑶ 不可抗力因素。

⑷ 其他非中标方因素影响进度。

3.8 材料供应

3.8.1 本工程所有材料均由中标单位供应，要求中标单位在海湾、青鸟及泛海三江中选择报警系统材料，中标人必须保证所采用的材料合格，符合国家现行规范的规定，并提供材料样品，样品经建设单位认可后方能进场使用。

3.8.2  招标方若对材料质量有疑问时，有权要求复验。复验合格，其复验费由招标方承担；复验不合格，其复验费由中标方承担。

3.9 验收与保修

3.9.1  中标方必须按照施工验收规范的要求，并做好交接资料的整理。

3.9.2  工程交工验收，应以施工设计图纸、相关施工验收规范和质量检验评定标准为依据。中标方完成工程建设后，备齐相关资料书面形式通知招标方对工程进行验收。在收到中标方工程验收通知后，招标方无故不予验收时，七日后视为招标方验收合格，造成的一切损失由招标方自行承担。经验收，如不合格，中标方应无条件返工整改，直至验收符合工程质量要求。由此追加的费用和延误的工期由中标方负责。

3.9.3  保修期由工程最终验收日期算起，保修2年。

3.10 双方责任

3.10.1  招标方

⑴ 合同签订后向中标方确认设计施工图。

⑵ 中标方施工图在       天内提交给招标方。

⑶ 组织对工程的交工验收，负责工程结算，结算工程尾款。

3.10.2  中标方

⑴ 中标方按合同工期要求进行施工。

⑵ 编制施工组织设计和施工方案、施工进度计划、材料、设备等进场计划并及时送招标方

⑶ 严格按照施工图施工，确保工程质量，按合同规定时间完工和交付。

⑷ 参加竣工验收，负责做到工完场清，验收合格后三日内施工现队伍全部撤清。

⑸ 在工程保修期间，对属于中标方责任的工程质量问题，应负责无偿修理。

⑹ 工程不得转包、分包，否则作违约处理。

⑺ 中标方应精心组织施工，做到文明施工，文明管理，保持现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身事故均由中标方负责处理，全部费用由中标方承担。

3.11 工程价款的支付与结算

3.11.1、工程结算：工程总价

3.11.2、工程付款：本工程进度款按完成工程量的60%，余款待工程结算审计后的90天内付至95%，质保金5%，质保期两年满后付清。

3.11.3、按5万元人民币交纳，中标人收到中标通知书后缴纳。

3.12违约责任

3.13.1  一方违约造成对方经济损失者，应赔偿对方的全部经济损失。

3.12.2  中标方在施工过程中有严重违约行为的，招标方可终止承包合同并追究中标方相关责任。

3.13 其他事项

3.13.1、施工企业要牢固树立“安全生产第一”的思想，重视和加强安全防范工作，严格遵守安全法规，本工程施工期间发生的安全事故均由施工企业自行处理并承担经济和法律等责任。

3.13.2、建设单位、建管部门按规定对施工质量进行管理，若施工中查出的问题，施工单位应无条件返工，返工费用自行承担。施工企业不按规定处理，建设单位有作出终止合同的权利，后果由施工企业自负。

3.14 投标人须知

3.14.1、投标企业必须具有工商行政管理部门颁发的并通过年检合格的《营业执照》副本。

3.14.2、投标企业必须具有消防工程专业承包企业资质二级及以上的资质等级。

3.14.3、项目经理必须持有本公司二级及以上建造师证书，并具有丰富的建筑工程施工经验，现场技术负责人必须具有助理工程师及以上技术职称，现场施工员、质检员、安全员必须持有中级及以上上岗证。企业中标后必须独立承包，不得分包、转包和私人承包，项目经理不得更换，且必须在施工现场。

3.14.4、投标企业中标后3日内交5万元履约保证金给建设方（节假日不顺延，超过时间由下一名递补），项目完工后退还，但不计息。

3.14.5、投标文件的编制和提交

投标文件的组成：

投标文件由经济标和施工方案组成。

3.15 附则

3.15.1  本合同包括以下附件：

⑴ 招标文件及招标补充文件

⑵ 中标通知书

⑶ 投标函及其附件

⑷ 标准、规范及有关技术文件

⑸ 合同履行中，双方就有关问题协商一致，达成的纪要或协议；

⑹ 图纸

所有附件与合同正本具有同等的法律效力，但合签订之前产生的附件与合同正本有予盾之处应以合同正本为准。

3.15.2  本合同自双方盖章、法定代表人签字后生效，至工程完工、按合同保修期满，全部条款履行完毕后失效。

3.15.3  本合同执行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不能达成一致，双方均可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.15.4  本合同正本一式四份，双方各执两份。

甲     方：（公章）                     乙    方：（公章）

法定代表（签章）：                      法定代表（签章）：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

联 系 人：                             联 系 人：

联系电话：                             联系电话：

签约日期：                             签约日期：

第四章  投标文件

一、封面（格式）

（项目名称）          工程施工招标

投

标

文

件

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                                   （盖章）

年         月         日

二、目    录

（一）、投标函；

（二）、法定代表人身份证明；

（三）、授权委托书；

（四）、投标人基本情况表；

（五）、招标文件要求提供的材料（提供复印件均加盖投标人公章）：

1、企业营业执照；

2、企业资质证书；

3、招标文件要求提供的其他材料。

（一）投标函

________________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了________________________（项目名称）______标段

施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）___拾（亿）___亿___仟（万）

___佰（万）___拾（万）___万___仟___佰___拾___元（¥______）的投标总报

价，工期______日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何

缺陷，工程质量达到_________。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5)我方承诺不因施工组织设计方案发生变更而增加工程造价。

4．______________________________________________________（其他补

充说明）。

投 标 人（盖章）：____________________________________

法定代表人（签字）：____________________

地	址：____________________________________

网	址：____________________________________

电	话：____________________________________

传	真：____________________________________

邮政编码：____________________________________

_________年______月______日

二、法定代表人身份证明（格式）

投 标 人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月       日

经营期限：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

身份证号：

系                                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

### 三、授权委托书（格式）

委托人：                             地址：

法定代表人：               身份证号：                 联系电话：

受委托人：                 身份证号：                 联系电话：

兹委托             （受委托人姓名）担任委托人的代理人，代表委托人参加           （项目名称）的招投标事宜。

受委托人代理权限如下：

一、以委托人的名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回投标文件；

二、以委托人的名义签订                                  合同；

三、依法参加招标项目的开标会议；

四、领取书面中标通知书；

五、                                                            。

委托人对以上权限中的非授权事项，用横线划字中线方式删除，否则视为授权事项。

受委托人在代理权限内，所产生的权利由委托人享有，所产生的义务由委托人承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

委托人（投标人）：                   （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号：

受委托人：                             （签字）

身份证号：

年        月        日

### 四、投标人基本情况表（格式）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其 中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  |  | 项目负责人资格证号 |  |
| 注册资金 |  |  | 项目负责人身份证号 |  |
| 开户银行 |  |  | 专业职称 |  |
| 账号 |  |  | 社会养老保险证号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

五、招标文件要求提供的材料（复印件）

1、企业营业执照；

2、企业资质证书；

3、招标文件要求提供的其他材料。

以上材料须提供复印件并加盖单位公章。